光明区文旅全域地图及AI导览POC建设方案
一、项目概述
围绕光明区文旅资源数字化、游客服务智能化的发展需求，基于“地图 + 点位 + 线路 + 互动”的建设思路，打造智慧文旅全域导览体验Demo。

通过全域地图、POI资源展示、AI智能路线规划等能力，快速验证未来文旅小程序平台建设方向。
二、POC建设目标
本次POC以快速验证、效果展示、能力证明为目标，实现：
1. 全域地图导览能力验证
2. 文旅资源数字化展示验证
3. AI智能问答及路线规划验证
4. 游客互动体验验证

形成“用户探索 → AI推荐 → 路线规划 → 游览打卡 → 用户沉淀”的智慧文旅体验闭环。
三、POC整体架构设计
用户端
↓
智慧文旅导览Demo
↓
地图服务 / POI数据服务 / AI智能服务 / 互动服务
↓
文旅资源数据库（景区、文化场馆、商业、餐饮、活动、公共设施）
四、POC功能设计
1. 全域地图导览
展示光明区整体文旅资源分布，实现地图化探索。

2. POI点位数字化展示
包含名称、图片、经纬度、简介、开放时间、推荐指数、特色标签等。

3. AI文旅助手
根据用户需求生成个性化游玩路线。

4. AI路线规划展示
实现需求输入、AI理解、路线生成、地图展示。

5. 互动打卡及徽章展示
模拟景点打卡，展示积分和徽章体系。
五、POC开发范围
页面范围：
首页地图、POI详情页、AI助手页面、路线结果页、打卡徽章页、个人中心。

共约10个页面。
六、7天开发计划
Day 1：需求确认、页面设计、数据整理。

Day 2-3：地图及POI开发。

Day 4：AI能力接入。

Day 5：路线展示开发。

Day 6：UI体验优化。

Day 7：测试及客户演示准备。
七、技术方案
[bookmark: _GoBack]前端：小程序+ 地图API

后端：Node.js / Python

数据：JSON / SQLite

AI：大模型API + 文旅知识库
八、人员配置
前端开发1人，后端/AI开发1人，UI设计支持。
九、POC演示流程
1. 打开智慧文旅地图
2. 查看区域资源
3. 点击景点POI
4. AI输入游玩需求
5. 自动生成路线
6. 地图展示路线
7. 模拟打卡获得徽章
十、后续扩展方向
POC验证后，可进一步建设全量POI资源管理平台、AI智能旅游助手、个性化推荐系统、积分商城、商户运营平台、用户画像体系。
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